## Slide 1
个人财务记账系统项目进展汇报
汇报人： 曾昭祥、陈伟栋

## Slide 2
项目当前进展概述
01

## Slide 3
个人财务记账系统
原规划的核心功能：
功能模块 | 功能描述 | 用户需求
快速记账 | 支持收入、支出、转账等多种交易类型的快速录入 | 加快记账速度，快速记录每笔收支
数据可视化 | 收支趋势、分类占比等图表展示 | 直观了解消费结构和趋势
一键导入 | 支持微信账单CSV/XLSX格式一键导入 | 避免逐条补录，提升效率
预算管理 | 月度/年度预算设置与预警监控 | 在"超支前"预警，加强理财意识
安全认证 | JWT认证 | 保证用户数据安全可靠

## Slide 4
目前进展：
1.完成页面开发
设计并完成仪表盘、交易记录、账户管理等主要功能页面，基本实现项目核心功能。
2.接口对接实现
通过API设计完成前后端接口对接，实现数据请求与响应的稳定通信。
3.数据动态渲染
基于接口数据实现实时渲染。
4.集成ECharts图表
引入ECharts构建可视化图表，展示收支趋势与资产分布。
5.封装API模块
封装12个API服务模块，统一请求处理逻辑。
6.支持交互筛选
实现图表交互功能，用户可按条件筛选数据。
7.测试与CI/CD配置
前后端完成测试，提交代码自动审查。

## Slide 5
团队成员工作总结
02

## Slide 6
成员工作总结
阶段 | 主要工作
前端UI设计落地 | 信息架构与核心页面交互、前端效果图。
前端架构 | Vue3+TS+Vite 工程化；路由与鉴权守卫；Axios 封装与 Token、前端目录结构
前端 API 部分 | 前端API设计、多模块 src/api/* 与 src/types/*
前端页面开发 | 认证、仪表盘与图表、账户、交易流水与记一笔、预算等功能页面
前端测试 | Vitest：组件、工具类、Mock API、Pinia 等 39 条用例
CI/CD配置 | ci.yml 前端 Job、Codecov 上报、README 徽章；lint门禁等
曾昭祥负责部分：

## Slide 7
成员工作总结
阶段 | 主要工作
用户研究 / 设计规范 | 目标用户、四大核心场景、竞品与差异化；颜色/字体/间距等 Design Token 与可访问性要求
后端架构与数据基座 | FastAPI 分层结构、Docker Compose（MySQL、Redis）与初始化脚本。
后端 API 部分 | 分类/账户等路由与 Schema
后端核心业务 | 认证、分类、账户、交易、预算、统计、健康检查等；Pydantic Schema 体系；pytest 测试及 Postman 集合。
AI 服务 | AIService 规则 + LLM、理财建议、缓存与降级等
后端测试与CI/CD | 提醒、报告、AI 等 API 测试在统一 ci.yml 中增加 backend Job：uv、ruff、pytest + coverage、Codecov backend flag；pyproject 测试与覆盖率配置。
陈伟栋负责部分：

## Slide 8
THANKS